AlignData Protect™

Portal ARCOP — Ley 21.719

Plan de Migración de Backend

Google Apps Script + Sheets  →  Firebase Firestore + Node.js Functions

Versión 2.0 — Arquitectura con capa de negocio en Node.js

| Versión 2.0 | Fases completadas 2 / 7 | Deadline Ley 21.719 Dic 2026 | Backend Node.js Firebase Functions |
| --- | --- | --- | --- |

# 1. Decisión Arquitectónica — Node.js como Capa de Negocio

Decisión clave v2.0: Toda la lógica de negocio ARCOP se centraliza en Node.js (Firebase Functions), no en el browser. React pasa a ser solo UI. Firestore solo persiste datos. Node.js es el único intermediario.

## 1.1 Arquitectura anterior (descartada)

La primera iteración del firebaseAdapter.js llamaba a Firestore directamente desde React en el browser. Este enfoque tiene limitaciones críticas:

- Las API Keys de servicios externos (Resend, etc.) quedan expuestas en el código cliente

- Las validaciones de negocio pueden ser bypasseadas desde el browser

- No hay garantía de auditoría — el cliente puede omitir llamadas

- Difícil de escalar a modelo multi-tenant SaaS con aislamiento real

## 1.2 Arquitectura nueva (adoptada)

React solo hace llamadas HTTP a la API Node.js. Node.js es el único que habla con Firestore usando Firebase Admin SDK (privilegios de administrador, sin restricciones de reglas de seguridad del cliente):

| Capa | Tecnología | Responsabilidad | Acceso a Firestore |
| --- | --- | --- | --- |
| React (Browser) | React 18 + React Router | UI, formularios, visualización | ❌ Nunca directo |
| API / Negocio | Node.js + Express (Firebase Functions) | Validaciones, emails, lógica ARCOP, auditoría | ✅ Vía Admin SDK |
| Datos | Firebase Firestore southamerica-west1 | Persistencia, solicitudes, config, auditoría | ✅ Única fuente |

## 1.3 ¿Qué cambia en el código existente?

El firebaseAdapter.js que ya construimos NO se elimina — cambia de rol:

- Antes: React importaba el adapter directamente y llamaba a Firestore

- Ahora: Node.js (Functions) importa el adapter como capa de acceso a datos interna

- React reemplaza las llamadas al adapter por fetch() a los endpoints REST

Impacto en React: Se crea un nuevo httpAdapter.js que reemplaza a firebaseAdapter.js como adapter activo en el browser. Internamente hace fetch() a la API. El contrato IDataAdapter se mantiene idéntico, cero cambios en componentes.

# 2. ¿Por qué Node.js en Firebase Functions?

| Aspecto | SDK directo (anterior) | Node.js Functions (nuevo) | Ganancia |
| --- | --- | --- | --- |
| API Keys | Expuestas en browser | Seguras en servidor | 🔒 Seguridad crítica |
| Validaciones | Solo frontend (bypasseable) | Servidor (no bypasseable) | 🛡️ Integridad datos |
| Emails | No posible desde browser | Resend desde Functions | 📧 Notificaciones |
| Lógica negocio | Dispersa en React | Centralizada en API | 🏗️ Mantenibilidad |
| Auditoría | Solo cliente | Garantizada en servidor | 📋 Cumplimiento ley |
| Multi-tenant SaaS | Difícil de aislar | Un endpoint por tenant | 🚀 Escalabilidad |
| Testing | Requiere browser | Tests unitarios Node.js | 🧪 Calidad |

## 2.1 Firebase Functions vs alternativas Node.js

| Criterio | Firebase Functions | Railway / Render | VPS propio |
| --- | --- | --- | --- |
| Integración Firestore | ✅ Nativa — Admin SDK | ⚠️ Requiere config | ⚠️ Requiere config |
| Escalamiento | ✅ Automático | ⚠️ Semi-automático | ❌ Manual |
| Costo base | ✅ $0 (capa gratuita) | ⚠️ $5-20 USD/mes | ⚠️ $10-30 USD/mes |
| Deploy | ✅ firebase deploy | ⚠️ Git push | ❌ SSH + config |
| Región Chile | ✅ southamerica-west1 | ⚠️ Sin región Chile | ✅ Si es en Chile |
| Monitoreo | ✅ Firebase Console | ⚠️ Dashboard propio | ❌ Configurar |
| Cold start | ⚠️ ~500ms primera vez | ✅ Sin cold start | ✅ Sin cold start |

Conclusión: Firebase Functions es la opción natural para ARCOP. Misma infraestructura Google, misma región Santiago, costo cero para el volumen actual, y deploy integrado con firebase deploy.

# 3. Mapa de Fases — v2.0

La migración se divide en 7 fases. Las Fases 0 y 1 ya están completadas. La Fase 2 (Node.js Functions) es el siguiente paso crítico.

| # | Fase | Componentes clave | Duración | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Infraestructura Firebase | Firestore, Auth, Reglas, Índices, CLI | 1 día | ✅ Completada |
| 1 | Firebase Adapter (capa datos) | firebaseAdapter.js, dataProvider, feature flag | 1 día | ✅ Completada |
| 2 | API Node.js — Firebase Functions | Express + endpoints REST + Firebase Admin SDK | 3-4 días | ⏳ Siguiente |
| 3 | Servicio de emails | Resend API, templates HTML (5 tipos) | 1-2 días | ⏳ Pendiente |
| 4 | Adaptar React → API REST | Reemplazar SDK directo por fetch a Functions | 1 día | ⏳ Pendiente |
| 5 | Migración datos históricos | Script Sheets → Firestore (Admin SDK) | 1 día | ⏳ Pendiente |
| 6 | Auth DPO + Go-Live | Firebase Auth, login, guards, cutover | 2 días | ⏳ Pendiente |

Reversibilidad: En cualquier momento se puede volver a Google Apps Script cambiando REACT_APP_DATA_PROVIDER=sheets. Los datos en Google Sheets permanecen intactos.

# 4. Fase 2 — API Node.js con Firebase Functions

## 4.1 Estructura de archivos

Firebase Functions se inicializa como una subcarpeta functions/ dentro del proyecto. La estructura es:

| Archivo / Carpeta | Responsabilidad |
| --- | --- |
| functions/ | Raíz del proyecto Firebase Functions |
| functions/index.js | Entry point — registra las Functions con Firebase |
| functions/src/app.js | App Express — monta middlewares y rutas |
| functions/src/routes/ | Definición de endpoints REST |
| functions/src/routes/solicitudes.js | POST /solicitudes, GET /:token, POST /:token/validar |
| functions/src/routes/dpo.js | GET/PATCH solicitudes DPO, estadísticas, config |
| functions/src/services/ | Lógica de negocio pura (sin HTTP) |
| functions/src/services/solicitudService.js | Crear, validar, actualizar solicitudes |
| functions/src/services/emailService.js | Envío de 5 tipos de emails con Resend |
| functions/src/services/auditoriaService.js | Registro inmutable de eventos (Art. 14 y 48) |
| functions/src/middleware/ | Auth, validación, manejo de errores |
| functions/src/middleware/auth.js | Verificar token Firebase Auth para rutas DPO |
| functions/src/middleware/validate.js | Validación RUT módulo 11, campos obligatorios |
| functions/src/config/admin.js | Inicialización Firebase Admin SDK |
| functions/package.json | Dependencias Node.js (express, resend, etc.) |

## 4.2 Comandos de instalación

Desde la raíz del proyecto arcop-portal:

firebase init functions

Seleccionar: JavaScript (no TypeScript), ESLint: No, instalar dependencias: Sí

Instalar dependencias adicionales en functions/:

cd functions && npm install express resend cors helmet

## 4.3 Endpoints REST

La API expone los siguientes endpoints. Todos los endpoints /dpo/* requieren token de Firebase Auth:

| Método | Endpoint | Quién lo llama | Lógica de negocio |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/solicitudes | React (público) | Validar RUT, generar ARC-YYYY-NNNNN, guardar, email confirmación |
| GET | /api/solicitudes/:token | React (público) | Buscar por token, retornar estado para seguimiento |
| POST | /api/solicitudes/:token/validar | React (público) | Validar identidad, cambiar estado a EN_PROCESO, email |
| GET | /api/dpo/solicitudes | React (DPO auth) | Listar con filtros, paginación, ordenamiento |
| GET | /api/dpo/solicitudes/:id | React (DPO auth) | Detalle completo + historial de estados |
| PATCH | /api/dpo/solicitudes/:id | React (DPO auth) | Actualizar estado, validar transición válida, auditar |
| POST | /api/dpo/solicitudes/:id/resolver | React (DPO auth) | Adjuntar URL datos, cambiar estado, email datos listos |
| GET | /api/dpo/estadisticas | React (DPO auth) | Conteos por estado/derecho, tendencia 30 días |
| GET | /api/dpo/config | React (DPO auth) | Obtener configuración del tenant |
| POST | /api/dpo/config | React (DPO auth) | Guardar configuración, validar campos obligatorios |

## 4.4 Flujo de una solicitud ARCOP con Node.js

- React hace POST /api/solicitudes con los datos del formulario

- Functions recibe la request — middleware valida campos obligatorios

- solicitudService.js valida el RUT con algoritmo módulo 11

- Genera número correlativo ARC-2026-NNNNN con transacción Firestore

- Escribe el documento en /solicitudes via Firebase Admin SDK

- emailService.js llama a Resend API con el template de confirmación

- auditoriaService.js registra el evento de creación (inmutable)

- Retorna { numero_solicitud, token_validacion } a React

Ventaja clave: Si cualquier paso falla (por ejemplo, el email), la transacción puede revertirse o el error se maneja en el servidor. React solo recibe éxito o error — nunca lógica de negocio parcial.

# 5. Fase 3 — Servicio de Emails con Resend

Los emails se implementan dentro de Firebase Functions como un servicio interno. Resend reemplaza a GmailApp de Apps Script.

## 5.1 Los 5 emails a migrar

| Función | Trigger | Destinatario | Origen del template |
| --- | --- | --- | --- |
| Confirmación solicitud | POST /api/solicitudes | Titular | NotificacionService.enviarConfirmacion() |
| Validación identidad | POST /:token/validar | Titular | NotificacionService.enviarCambioEstado() |
| Cambio de estado | PATCH /dpo/solicitudes/:id | Titular | NotificacionService.enviarCambioEstado() |
| Datos listos | POST /dpo/solicitudes/:id/resolver | Titular | NotificacionService.enviarDatosListos() |
| Asignación responsable | PATCH /dpo/solicitudes/:id | Responsable | NotificacionService.enviarAsignacion() |

Reutilización: Los templates HTML de NotificacionService.js de Apps Script se reutilizan directamente. Solo cambia el mecanismo de envío: GmailApp → Resend API.

# 6. Fase 4 — Adaptar React a la API REST

React actualmente llama al adapter directamente. Con Node.js Functions, se crea un nuevo httpAdapter.js que implementa el mismo contrato IDataAdapter pero haciendo fetch() a la API.

## 6.1 Nuevo adapter para React

Se crea src/adapters/httpAdapter.js:

createSolicitud: async (datos) => {

const res = await fetch(`${API_URL}/api/solicitudes`, {

method: "POST",

headers: { "Content-Type": "application/json" },

body: JSON.stringify(datos),

});

return res.json();

},

## 6.2 Actualización del feature flag

Se agrega "http" como nueva opción en dataProvider.js:

// REACT_APP_DATA_PROVIDER=http → usa httpAdapter

// REACT_APP_DATA_PROVIDER=firebase → usa firebaseAdapter (dev/testing)

// REACT_APP_DATA_PROVIDER=sheets → usa sheetsAdapter (Apps Script)

Sin cambios en componentes: Ningún componente React necesita modificarse. Solo cambia el adapter activo en el feature flag. El contrato IDataAdapter garantiza compatibilidad total.

# 7. Fases 5, 6 y 7 — Migración, Auth y Go-Live

## 7.1 Fase 5 — Migración de datos históricos

Script Node.js (ejecutado una sola vez) que lee Google Sheets y escribe en Firestore usando Firebase Admin SDK. Idempotente: usa el ID original de Sheets como ID en Firestore.

## 7.2 Fase 6 — Autenticación DPO

Firebase Authentication protege todos los endpoints /dpo/*. El middleware auth.js verifica el token JWT en cada request. Se crean pantalla de Login y guards de rutas en React.

## 7.3 Fase 7 — Go-Live y cutover

Checklist final antes del cutover a producción:

⬜  Fases 2, 3, 4, 5 y 6 completadas y probadas

⬜  Reglas Firestore de producción desplegadas (solo escritura desde Functions)

⬜  Variables de entorno en Vercel actualizadas (REACT_APP_DATA_PROVIDER=http)

⬜  URL de la API Functions configurada en .env de producción

⬜  Smoke tests end-to-end ejecutados

⬜  Usuario DPO de producción creado en Firebase Auth

⬜  Backup de Google Sheets exportado

Rollback instantáneo: Si algo falla, cambiar REACT_APP_DATA_PROVIDER=sheets en Vercel y redeploy. El sistema vuelve a Apps Script en menos de 1 minuto sin pérdida de datos.

# 8. Próximos Pasos Inmediatos — Fase 2

Prioridad: El siguiente paso es implementar la API Node.js con Firebase Functions. Esta es la pieza central de la nueva arquitectura.

## 8.1 Acciones en orden

- Ejecutar firebase init functions en la raíz del proyecto

- Instalar dependencias: npm install express resend cors helmet en functions/

- Crear functions/src/config/admin.js con inicialización Firebase Admin SDK

- Crear functions/src/app.js con Express + middlewares

- Crear functions/src/routes/solicitudes.js con los 3 endpoints públicos

- Crear functions/src/routes/dpo.js con los 7 endpoints DPO

- Crear functions/src/services/solicitudService.js con la lógica de negocio

- Crear functions/src/services/emailService.js con Resend + templates

- Crear functions/src/services/auditoriaService.js

- Probar localmente con firebase emulators:start

- Desplegar con firebase deploy --only functions

- Crear src/adapters/httpAdapter.js en React

- Cambiar DATA_PROVIDER=http y probar flujo completo

— Fin del documento v2.0 —